R O A D M A P R E G I S T E R ДОРОЖНАЯ КАРТА КВАРТИРНИК Полный систематизированный реестр: ревизия прод-билда v10.11, каталог 373 функций, 16 подсистем, мастер-план П0 — П1 — П2 Объект: караоке-инструмент «Квартирник» — дверь ·31 ДОМА СИНГУЛЯР Билд ревизии: v10.11 · 6 538 013 B · GitHub Pages (rtynbirf/singulyar) Реестр: 373 функции · 16 подсистем · 14 дефектов · 8 сильных сторон · 20 задач Статус документа: рабочий реестр вечера · версия 1.0 СИНГУЛЯР · КВАРТИРНИК ДОРОЖНАЯ КАРТА v1.0

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме дорожной карты	1

2. Методология классификации и нумерации	2

3. Сводная ревизия прод-билда	2

4. Каталог 16 подсистем и полный реестр 373 функций	3

4.1. С0–С2 · Служебные: ловушка ошибок, оповещение, данные	3

4.2. С3 · КВАРТИРНИК · движок: плеер, голоса, свет	4

4.3. С4 · ДЕРЖИ НОТУ: микрофонная игра	4

4.4. С5 · НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ: сцены, языки, доступность	5

4.5. С6 · ТЕКСТ-ПУЛЬС: такт-монитор, слоги, фонемы	5

4.6. С7 · СВОБОДА v4: память, синхрон, запись, лампа	6

4.7. С8 · ПУЛЬТ v5: панель настроек	6

4.8. С9 · ЛАБ v7 «ЕЩЁ»: миллионы палитр	7

4.9. С10 · ЗДОРОВЬЕ	7

4.10. С11 · БИРКА АВТОРА v9: QR-виджет	8

4.11. С12 · ПУЛЬТ I-11 «ПАРАМЕТР»: слой дома, откат-склад	8

4.12. С13 · АДАПТ v10.1: ТВ-пульты, слои, темы	9

4.13. М1 · МОДУЛЬ «ДОМ СИНГУЛЯР» (singulyar-modules.js)	9

4.14. М2 · МОДУЛЬ SingulyarUX (singulyar-ux-engine-v9.js)	10

5. Сравнение с мировыми трендами 2025–26	10

6. Мастер-реестр задач: П0 → П1 → П2	11

6.1. Этап П0	11

6.2. Этап П1	12

6.3. Этап П2	12

7. Анти-план: отвергнутые направления	12

8. Видение «Сцена-как-ОС»	13

8.1. Метрики успеха сцены	14

9. Реестр контроля: чек-листы и инварианты	14

9.1. Чек-лист готовности П0	15

9.2. Чек-лист готовности П1	15

9.3. Чек-лист готовности П2	16

9.4. Постоянные инварианты И-01 — И-06	17

10. Приложения	18

П.1. Карта z-index: факт ревизии и целевая шкала	18

П.2. Реестр ключей localStorage	18

П.3. Версионный разнобой	19

П.4. Инвентарь веб-API	19

Примечание: содержание построено на кодах полей. После редактирования документа щёлкните по содержанию правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы номера страниц стали точными.

# 1. Резюме дорожной карты

Этот документ — единый рабочий реестр проекта «Квартирник» (дверь ·31 ДОМА СИНГУЛЯР). Он собран по живому прод-билду v10.11 с GitHub Pages (6 538 013 байт HTML плюс модули singulyar-modules.js, singulyar-ux-engine-v9.js и sw15.js) и по полной инвентаризации из 373 уникальных функций в шестнадцати подсистемах. Каждая функция каталогизирована, классифицирована по статусу, привязана к задаче дорожной карты и подсистеме; ни одна запись не сокращена и не утеряна. Документ заменяет собой и багрепорты, и план работ, и технический паспорт: задачи ссылаются на номера функций, функции — на дефекты и тренды, дефекты — на критерии готовности.

Общая оценка ревизии — 6,0 из 10. Продукт живой и уже приносящий радость, с несколькими решениями, которых нет в коммерческих аналогах: упреждение «ШИЛКА» с конвейером кадра, честный микрофонный вердикт по фактическим настройкам трека, калибровка медианой тапов, откат-склад параметров и культура рантайм-самотестов. Каркас при этом держится на трёх legacy-якорях: контент вшит в код (82,5 процента файла — base64-аудио), состояние размазано по 112 глобальным присвоениям, а версии ведутся в трёх параллельных системах. Потолок текущей архитектуры достигнут: дальше развитие идёт только через освобождение данных.

Дорожная карта разбита на три этапа. П0 «Стабилизация» (6 задач, около 11,5 часов) чинит корневые причины жалоб вечера: типографику трёх строк, бесхозные вкладки пульта, войну слоёв, конфликт палитры и тем, версионный разнобой. П1 «Освобождение данных» (8 задач, 8–10 вечеров) выносит аудио, тексты и переводы из HTML, вводит библиотеку песен, ES-модули, миграции настроек и CI на базе собственных самотестов. П2 «Сцена-как-ОС» (6 задач, 4–6 недель) строит телефон-пульт через ткань ТКАНЬ, авто-синхронизацию текста, профессиональную детекцию ноты и слияние дублирующих движков. Отдельным реестром зафиксирован анти-план — шесть направлений, от которых проект сознательно отказывается.

Таблица 1. Этапы дорожной карты: объём и время

| Этап | Задач | Трудозатраты | Главный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| П0 · Стабилизация | 6 | ≈ 11,5 часов (1–2 вечера) | Три строки, вкладки, слои, темы и версии перестают быть источниками жалоб |
| П1 · Освобождение данных | 8 | 8–10 вечеров | HTML меньше 1,2 МБ, библиотека песен, ES-модули, prefs v2, CI |
| П2 · Сцена-как-ОС | 6 | 4–6 недель | Телефон-пульт через ТКАНЬ, авто-синхрон, YIN/MPM, единые движки |
| Анти-план | 6 | 0 — не делать | Защита от преждевременных усложнений |

# 2. Методология классификации и нумерации

Реестр использует сквозную нумерацию функций из инвентаризации: номера 1–373 присвоены автором каталога и сохранены без изменений, чтобы разметка «постоянка/колдовать» совпадала с оригиналом. Подсистемы обозначены кодами С0–С13 и М1–М2, как в инвентаризации. Каждому объекту реестра присвоен тип: D-XX — дефект, выявленный ревизией; S-XX — подтверждённая сильная сторона; T-XX — задача дорожной карты; X-XX — отвергнутое направление; И-XX — инвариант контроля. Такая сетка позволяет в одном предложении сказать, например, так: «дефект D-05 закрывается задачей T-03 и проверяется инвариантом И-01 на функциях 253, 262–264».

Статус функции выражает решение ревизии. «ПОСТОЯНКА» означает «руки прочь»: функция работает, её поведение и контракты сохраняются. «КОЛДОВАТЬ» означает плановую доработку с указанием этапа и задачи. Приоритеты: П0 — чинится немедленно, блокирует вечер; П1 — архитектурное освобождение данных; П2 — стратегические фичи. Трудозатраты указаны в часах и «вечерах» (вечер = 3–4 часа). Метод ревизии: скачивание прод-билда байт-в-байт, нарезка на 14 JS-блоков и 3 CSS, извлечение 48 тел функций, парсинг JSON данных, замер веса по сети с gzip и brotli, байт-верификация каждого подозрения (в частности, подозрение на невалидный селектор в cands() было снято байт-проверкой: в проде корректный a[href]).

Таблица 2. Легенда маркеров инвентаризации и статусы реестра

| Обозначение | Значение | Сколько в каталоге |
| --- | --- | --- |
| ⚠ | Кандидат на доработку по багрепортам автора (контрольный список инвентаризации) | 24 функции |
| ≈ | Клон-хелпер: одинаковая функция живёт в нескольких блоках | ≈ 20 записей |
| ×N | Функция существует в N экземплярах (например, boot ×3) | 12 записей |
| ПОСТОЯНКА | Руки прочь: поведение и контракты сохраняются | 349 функций |
| КОЛДОВАТЬ · П0 | Плановая доработка этапа П0 | 24 функции |
| КОЛДОВАТЬ · П1 / П2 | Доработка этапов П1 и П2 | 7 функций |

# 3. Сводная ревизия прод-билда

Ревизия проводилась по живому билду производства, а не по инвентаризации как таковой: каждый вывод подтверждён чтением кода или замером. Ключевые метрики собраны в таблицу ниже; полный разбор каждой подсистемы — в разделе 4, разбор дефектов — здесь.

Таблица 3. Ключевые метрики прод-билда v10.11

| Метрика | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Вес HTML | 6 538 013 B | По сети gzip — 4 363 750 B; brotli GitHub Pages не отдаёт |
| Доля данных в файле | 82,5 % | window.TRACK_DATA: вся песня (234,14 с, WebM/Opus) вшита base64 |
| Данные песни | ≈ 4 КБ | 40 подсказок, 7 секций; res: [] пуст |
| Блок переводов | 727 КБ | Строки EN/ES и других языков зашиты литералами в код С5 |
| Глобальные присвоения | 112 в window.* | pultPaint() читает 14+ глобалов |
| Системы версий | 3 параллельно | v10.7 (title) / маркеры до v10.11 / такт v1.43, кэш v53 (SW) |
| z-index экстремумы | 2147483700 | Выше потолка int32; закон слоёв v10.4 задаёт 60 |
| Антипаттерны | eval: 0 · document.write: 0 · innerHTML: 23 | По этому пункту чисто |
| Доступность | 125 aria · 60 role · 11 :focus-visible | Reduce-motion уважается в 6 местах |
| localStorage | 5 ключей | Без версии схемы и миграций |

Реестр дефектов — четырнадцать позиций от критических до низких. Каждая привязана к функциям и задачам; критические блокируют развитие, высокие делают каждый релиз дороже, средние терпимы до П1–П2.

Таблица 4. Реестр дефектов D-01 — D-14

| ID | Серьёзность | Дефект | Суть и привязка |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | КРИТ | Аудио вшито в HTML как base64 data-URI | window.TRACK_DATA содержит всю песню (234,14 с, WebM/Opus) в разметке: 82,5% файла. Плюс 33% к весу, нулевое отдельное кеширование, нет стриминга, по сети gzip 4 363 750 B — десятки секунд до первого звука на ТВ-боксе. Функции: С2 (данные), blk02. |
| D-02 | КРИТ | Каталог из одной песни, ресурсный массив пуст | SONG.cues = 40 строк, sections = 7, res = []. Караоке-инструмент без библиотеки песен — продукт-демо, не продукт. Добавление второго трека сегодня требует пересборки HTML. Функции: С2. |
| D-03 | ВЫС | 112 присвоений в window.* — глобальное размазывание состояния | Состояние вечера распределено между window.__*, prefs, dataset и localStorage. Только pultPaint() читает 14+ глобалов (__NIGHT, __BEATVIZ, __SYNCOFF, __VISLAT, __VOL и др.). Каждое новое зерно настроек удваивает хрупкость. Функции: 164, 27, 29, 112 присвоений по всем блокам. |
| D-04 | ВЫС | Три параллельные системы версий | title страницы: v10.7; маркеры в коде: до v10.11; сервис-воркер: такт v1.43, кэш v53. Багрепорт невозможно привязать к билду: единого источника версии нет. Функции: метаданные, sw15.js. |
| D-05 | ВЫС | Война z-index магическими числами | lyricsWrap 2147483700 (выше потолка int32 2147483647), тосты 2147483100, кнопкаПульта 2147483000; «закон слоёв» v10.4 задаёт dialog:modal = 60. Продовые значения нарушают собственный закон документа. Функции: CSS style0, 253, 250, 251. |
| D-06 | КРИТ | Четыре множителя масштаба строк в 7+ точках CSS | Размер строки = 24px x --lyrScale x --fitK; транскрипция = .66em x --tcScale; оригинал = .56em x --subScale; плюс переопределения biglyrics, giant, scene=kids и ручной потолок в sngAdaptStyle. Корень П0-проблемы трёх строк. Функции: 83, 84, 139–142 + CSS. |
| D-07 | ВЫС | Три контроллера вкладок и фокуса без владельца | С8 красит сегменты (bindSeg/paintSeg/pultPaint), С12 перестраивает и переключает (построить/переключить), С13 решает фокус (layer/cands/regPanel). Состояние вкладок бесхозно — каждая правка роняет чужое. Функции: 156, 163–165, 250–253, 262–269, 280. |
| D-08 | СРЕД | regPanel ищет панель по строке aria-label | Реестр слоёв находит панель ПАРАМЕТРА точным совпадением aria-label строки. Смена подписи молча ломает реестр слоёв и пространственную навигацию. Функции: 262, 263, 265. |
| D-09 | ВЫС | Переводы песни зашиты в код подсистемы | Блок С5 «НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ» весит 727 КБ, из них строки EN/ES и других языков — JS-литералы внутри кода. Правка текста перевода = пересборка страницы. Функции: blk05 (С5), 42–68. |
| D-10 | СРЕД | prefs без версии схемы и миграций | bootPrefs применяет настройки подряд с if-гардами; при изменении схемы между релизами старые значения применяются наполовину молча. 5 ключей localStorage без контроля целостности. Функции: 103, 131, 128–130. |
| D-11 | СРЕД | Данные размазаны по трём местам | Текст и тайминги — в window.SONG (blk02), переводы — в литералах blk05, ресурсы — res: [] пуст. Единой модели данных песни нет. Функции: С2, С5. |
| D-12 | СРЕД | Дубли движков и рассыпанные RAF-циклы | Голосовой ввод реализован дважды (С5: 63–69 и М2: 356–360), скан-режим дважды (С5: 71–76 и М2: 370–373). В М1 девять отдельных requestAnimationFrame-циклов вместо одного конвейера кадра. Функции: 63–69, 71–76, 356–360, 370–373, М1 целиком. |
| D-13 | ВЫС | Нет brotli, 4,36 МБ gzip до первого звука | GitHub Pages отдаёт только gzip; brotli дал бы минус 15–20%. Совместно с D-01 это определяет время до первой ноты. Функции: инфраструктура. |
| D-14 | НИЗ | Манифест PWA не подключён в двери ·31 | link rel=manifest в КВАРТИРНИК отсутствует (sw15.js пре-кэширует manifest.webmanifest для ДОМА, но дверь не установима сама по себе). Функции: head HTML. |

Реестр сильных сторон — восемь позиций, которые дорожная карта обязана сохранить. Эти решения не трогаются ни одной задачей П0, а самотесты и сервис-воркер наоборот становятся фундаментом П1.

Таблица 5. Реестр подтверждённых сильных сторон S-01 — S-08

| ID | Сильная сторона | Суть | Функции |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Честный вердикт микрофона | startMic запрашивает echoCancellation/noiseSuppression/autoGainControl = false и читает фактические настройки трека через track.getSettings(): «попросили не равно применили». Редкая грамотность. | 37 |
| S-02 | Калибровка медианой | tapCal: 8 тапов, выбросы отсекаются порогом 0,3 с, решение по медиане при 5+ валидных, результат минус OUTLAT. Робастная статистика в виджете вечера. | 146–149, 109 |
| S-03 | Зрелый сервис-воркер | sw15.js: потолок кэша S15_MAX=140 с вытеснением старейших, каждый put в catch (квота/приватный режим), офлайн-оболочка, skipWaiting+clients.claim. Фиксы «ЗАКАЛКА/СТАЛЬ» образцовые. | sw15.js |
| S-04 | Культура самотестов | Девять экспортов __HEALTH проверяют инварианты UI прямо в рантайме: счётчики чипов, слайдеры, подсказки WCAG. Основа для будущего CI. | 27, 29, 132, 218, 219, 239, С10 |
| S-05 | Уважение к среде и батарее | prefers-reduced-motion (6 вхождений), visibilitychange, devicePixelRatio в канвах М1, micLoop пропускает тяжёлую автокорреляцию через кадр. | 50, 102, М1, 35 |
| S-06 | Современный набор платформенных API | Wake Lock (116–117), Media Session, MediaRecorder с перебором mime (118), Vibration, Fullscreen-логика пульта, safe-area в АДАПТе. | 116–117, 118–124, 254–256 |
| S-07 | Контраст-гард палитр | ЛАБ считает яркость по WCAG и не применяет палитру ниже 4,5:1, сообщая коэффициент в тосте. | 173–176, 183 |
| S-08 | Откат-склад и журнал событий | ПАРАМЕТР хранит откаты и журнал: каждый параметр видим, обратим, логируется — правильная философия undo-реестра. | 240–249 |

# 4. Каталог 16 подсистем и полный реестр 373 функций

Сердце документа: полный, несокращённый каталог всех подсистем и всех 373 функций. Каждая подсистема сопровождается разбором ревизии — оценкой, вердиктом и анализом; каждая функция — номером инвентаризации, именем, назначением, маркерами (⚠ кандидат на доработку, ≈ клон-хелпер, ×N множественность), статусом и привязкой к задаче. Новые функции, которых в билде ещё нет, не входят в каталог — они собраны в задачах раздела 6 и отмечены там словом «новые».

Таблица 6. Сводная классификация 16 подсистем

| Код | Подсистема | Функций | Оценка | Вердикт ревизии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С0–С2 | Служебный фундамент: ловушка ошибок, оповещение, данные | 1 | 3/10 | С0/С1 — постоянка (С1 слить с тостами в П2, T-19); данные С2 — отвергнуть реализацию (T-07, T-08) |
| С3 | КВАРТИРНИК · движок: плеер, голоса, свет | 29 | 7/10 | Постоянка; свет и слайдеры — колдовать в П0 (T-01, T-03) |
| С4 | ДЕРЖИ НОТУ: микрофонная игра | 8 | 6/10 | Постоянка; детектор ноты — колдовать в П2 (T-17) |
| С5 | НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ: сцены, языки, доступность | 38 | 5/10 | Функции — постоянка; данные — колдовать в П1 (T-09); дубли движков — П2 (T-19) |
| С6 | ТЕКСТ-ПУЛЬС: такт-монитор, слоги, фонемы | 22 | 7/10 | Колдовать в П0 (T-01) — часть цепочки трёх строк |
| С7 | СВОБОДА v4: память, синхрон, запись, лампа | 34 | 7/10 | Постоянка; память настроек — колдовать в П1 (T-12) |
| С8 | ПУЛЬТ v5: панель настроек | 35 | 5/10 | Колдовать в П0 (T-02, T-04) — вкладки и слои цвета |
| С9 | ЛАБ v7 «ЕЩЁ»: миллионы палитр | 52 | 6.5/10 | Постоянка; палитра над темой — П0 (T-04); OKLCH/APCA — П2 (T-18) |
| С10 | ЗДОРОВЬЕ | 1 | 7/10 | Постоянка; стать барьером CI в П1 (T-13) |
| С11 | БИРКА АВТОРА v9: QR-виджет | 19 | 5/10 | Постоянка |
| С12 | ПУЛЬТ I-11 «ПАРАМЕТР»: слой дома, откат-склад | 14 | 6/10 | Колдовать в П0 (T-02, T-03) |
| С13 | АДАПТ v10.1: ТВ-пульты, слои, темы | 29 | 6/10 | Колдовать в П0 (T-02, T-03, T-04) |
| М1 | МОДУЛЬ «ДОМ СИНГУЛЯР»: singulyar-modules.js | 46 | 6.5/10 | Постоянка; конвейер кадра — П2 (T-20) |
| М2 | МОДУЛЬ SingulyarUX: singulyar-ux-engine-v9.js | 45 | 6/10 | Постоянка; дубли движков — П2 (T-19) |

Далее — четырнадцать подразделов по подсистемам. Нумерация таблиц продолжается сквозная; статус «КОЛДОВАТЬ» всегда снабжён номером задачи из мастер-реестра раздела 6.

## 4.1. С0–С2 · Служебные: ловушка ошибок, оповещение, данные

Оценка ревизии: 3/10. Вердикт: С0/С1 — постоянка (С1 слить с тостами в П2, T-19); данные С2 — отвергнуть реализацию (T-07, T-08).

Фундамент состоит из трёх хуков: журнал ошибок window.__errlog, аварийный оповещатель __ALERT и контейнер данных SONG. Ловушка ошибок проста и полезна, но её журнал никуда не выгружается — связка с КОРДом ДОМА напрашивается. Оповещатель честно назван в коде «топором»: он идёт мимо очереди тостов, то есть продукт несёт два параллельных канала оповещения. Данные — самая тяжёлая часть всего билда: 82,5 процента файла приходится на вшитый base64-аудио, при этом ресурсный массив res пуст, а переводы живут вообще в другом блоке. Именно здесь сосредоточены дефекты D-01, D-02 и D-11, и именно эта подсистема первой идёт под нож П1.

Таблица 7. Реестр функций С0–С2 — 1 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | __ALERT | срочное оповещение (#liveAlert, топором, мимо очереди) | КОЛДОВАТЬ · П2 | T-19 |

## 4.2. С3 · КВАРТИРНИК · движок: плеер, голоса, свет

Оценка ревизии: 7/10. Вердикт: Постоянка; свет и слайдеры — колдовать в П0 (T-01, T-03).

Главный цикл loop — дисциплинированный: компенсация задержки вывода перечитывается раз в секунду, упреждение ШИЛКА добавляет трассер света, отсчёт перед вокалом имеет потолок «3», тосты идут по индексу без повторов. Функции голосов (ownerFor, cycleOwner, paintSingers) и световые заливки работают и помнят своё. Слабое место — ручной перебор 40 подсказок каждый кадр: на текущем объёме это несущественно, но при библиотеке песен перейдёт на бинарный поиск. Сюда же относится конфликт слоёв: элементы движка, панель и тосты делят один z-index-пространство магическими числами (D-05).

Таблица 8. Реестр функций С3 — 29 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | refreshOutLat | компенсация задержки звука | ПОСТОЯНКА | — |
| 3 | ensureAudio | будит AudioContext+анализатор | ПОСТОЯНКА | — |
| 4 | ≈ fmt | формат чисел/времени | ПОСТОЯНКА | — |
| 5 | ≈ clamp | зажим | ПОСТОЯНКА | — |
| 6 | sectionAt | какая секция идёт (Куплет/Припев) | ПОСТОЯНКА | — |
| 7 | ownerFor | чей голос у строки | ПОСТОЯНКА | — |
| 8 | paintOwners | краска голосов строк | ПОСТОЯНКА | — |
| 9 | cycleOwner | перебор голоса строки (1→…→8) | ПОСТОЯНКА | — |
| 10 | flashWho | вспышка «кто поёт» | ПОСТОЯНКА | — |
| 11 | setMode | режим экрана | ПОСТОЯНКА | — |
| 12 | paintSingers | панель 8 голосов | ПОСТОЯНКА | — |
| 13 | закрепиСвет | вернуть свет после ЛАБа | ПОСТОЯНКА | — |
| 14 | __СВЕТ_СМОЙ_ЗАЛИВКИ | «свет смой заливки» | ПОСТОЯНКА | — |
| 15 | setLight | световая заливка A/B | ПОСТОЯНКА | — |
| 16 | showToast | тосты | ПОСТОЯНКА | — |
| 17 | resyncToasts | пересинхрон тостов | ПОСТОЯНКА | — |
| 18 | seek | прыжок по песне | ПОСТОЯНКА | — |
| 19 | setActive | активная строка | ПОСТОЯНКА | — |
| 20 | setSection | прыжок к секции | ПОСТОЯНКА | — |
| 21 | startShow | «ПОКАЗ» (вся сценография) | ПОСТОЯНКА | — |
| 22 | togglePlay | плей/пауза | ПОСТОЯНКА | — |
| 23 | doClap | хлопки/БРАВО-реакция | ПОСТОЯНКА | — |
| 24 | toggleBig | большой экран текста | ПОСТОЯНКА | — |
| 25 | health | самотест движка | ПОСТОЯНКА | — |
| 26 | б | самотест: микрофон-вердикт | ПОСТОЯНКА | — |
| 27 | __HEALTH8 | экспорт самотеста | ПОСТОЯНКА | — |
| 28 | ≈ markOf | метка +/x/? | ПОСТОЯНКА | — |
| 29 | __HEALTH | экспорт самотеста | ПОСТОЯНКА | — |
| 30 | loop | главный кадровый цикл (прогресс/секции/свет) | ПОСТОЯНКА | — |

## 4.3. С4 · ДЕРЖИ НОТУ: микрофонная игра

Оценка ревизии: 6/10. Вердикт: Постоянка; детектор ноты — колдовать в П2 (T-17).

Старт микрофона — образцовый во всей отрасли любительских караоке: запрашивается честный сигнал без эхоподавления и агк, фактические настройки трека читаются через getSettings, и пользователь получает честный вердикт, если браузер включил свои обработки. Цикл игры бережёт батарею, пропуская тяжёлую автокорреляцию через кадр, и честно останавливает счёт при клиппинге. Слабое звено — сам детектор: наивная автокорреляция без параболической интерполяции пика и без октавной защиты даёт ошибки на границах диапазона. Замена на YIN/MPM в AudioWorklet запланирована отдельной задачей П2 и не блокирует вечер.

Таблица 9. Реестр функций С4 — 8 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | openMic | открыть панель игры | ПОСТОЯНКА | — |
| 32 | noteName | имя ноты из частоты | ПОСТОЯНКА | — |
| 33 | autoCorrelate | детектор высоты (автокорреляция) | КОЛДОВАТЬ · П2 | T-17 |
| 34 | setStat | статус строки игры | ПОСТОЯНКА | — |
| 35 | micLoop | цикл: слушает/сравнивает/держит секунды | КОЛДОВАТЬ · П2 | T-17 |
| 36 | ≈ clampPct | зажим % | ПОСТОЯНКА | — |
| 37 | startMic | запрос микрофона, старт | ПОСТОЯНКА | — |
| 38 | stopMic | стоп, отпустить микрофон | ПОСТОЯНКА | — |

## 4.4. С5 · НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ: сцены, языки, доступность

Оценка ревизии: 5/10. Вердикт: Функции — постоянка; данные — колдовать в П1 (T-09); дубли движков — П2 (T-19).

Самая многострадальная подсистема по архитектуре: внутри одного блока живут сцены, переводы, МАЛЫШ, синтез речи, голосовые команды, конфетти и скан-режим одной кнопки. Функциональное богатство реальное: уважение reduce-motion, TTS с пульсом по границе слова, голосовой словарь, сканер для одной кнопки — это уровень серьёзных продуктов доступности. Но блок весит 727 килобайт, потому что строки переводов зашиты в код литералами (D-09), и он дублирует движки с М2 (D-12). Разделение данных и кода вернёт подсистеме достоинство без единого изменения поведения.

Таблица 10. Реестр функций С5 — 38 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | ≈ clamp | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 40 | ≈ say | вежливое объявление (#live) | ПОСТОЯНКА | — |
| 41 | paintLangs | чипсы языков | ПОСТОЯНКА | — |
| 42 | boot ×4 | старт 4 подблоков | ПОСТОЯНКА | — |
| 43 | build | сборка МАЛЫША | ПОСТОЯНКА | — |
| 44 | open | открыть МАЛЫША | ПОСТОЯНКА | — |
| 45 | чипсы | быстрые ответы МАЛЫША | ПОСТОЯНКА | — |
| 46 | МАЛЫШ_джсон | безопасный JSON.parse | ПОСТОЯНКА | — |
| 47 | ≈ норм | норм-строка (нижний регистр, пробелы) | ПОСТОЯНКА | — |
| 48 | applyScene ⚠ | применить СЦЕНУ (party/kids/romance/day) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-01 |
| 49 | sizeCanvas | размер канвы | ПОСТОЯНКА | — |
| 50 | motionOk | уважение reduce-motion | ПОСТОЯНКА | — |
| 51 | burst | залп конфетти | ПОСТОЯНКА | — |
| 52 | drawStar | звезда | ПОСТОЯНКА | — |
| 53 | drawHeart | сердце | ПОСТОЯНКА | — |
| 54 | confStep | шаг конфетти | ПОСТОЯНКА | — |
| 55 | __ON_SECTION | хук «секция сменилась» | ПОСТОЯНКА | — |
| 56 | __ON_BRAVO | хук «БРАВО» | ПОСТОЯНКА | — |
| 57 | __ON_BEAT | хук «бит» | ПОСТОЯНКА | — |
| 58 | speak | TTS озвучка строки | ПОСТОЯНКА | — |
| 59 | done | TTS закончил → отпустить ducking | ПОСТОЯНКА | — |
| 60 | onboundary | граница слова TTS → буква-пульс | ПОСТОЯНКА | — |
| 61 | ttsHush | заткнуть озвучку | ПОСТОЯНКА | — |
| 62 | __ON_LINE ×2 | хук «новая строка» | ПОСТОЯНКА | — |
| 63 | vcHandle | разобрать голосовую команду | ПОСТОЯНКА | — |
| 64 | ≈ has | есть ли ключевое слово | ПОСТОЯНКА | — |
| 65 | vcStart | старт распознавания | ПОСТОЯНКА | — |
| 66 | onresult | результат распознавания | ПОСТОЯНКА | — |
| 67 | onerror | ошибка распознавания | ПОСТОЯНКА | — |
| 68 | onend | конец распознавания | ПОСТОЯНКА | — |
| 69 | vcStop | стоп голосового | ПОСТОЯНКА | — |
| 70 | applyCustom | переприменить цвета поверх ЛАБа | ПОСТОЯНКА | — |
| 71 | scanTargetsCollect | собрать цели для режима одной кнопки | ПОСТОЯНКА | — |
| 72 | scanStep | шаг сканера | ПОСТОЯНКА | — |
| 73 | scanStart | старт сканирования | ПОСТОЯНКА | — |
| 74 | scanStop | стоп | ПОСТОЯНКА | — |
| 75 | __SCAN_SELECT | выбрать текущую цель | ПОСТОЯНКА | — |
| 76 | blip | писк сканера | ПОСТОЯНКА | — |

## 4.5. С6 · ТЕКСТ-ПУЛЬС: такт-монитор, слоги, фонемы

Оценка ревизии: 7/10. Вердикт: Колдовать в П0 (T-01) — часть цепочки трёх строк.

Идея трёх гранулярностей — слово, слог, буква — сильна и редка: подсветка бегает по слогам с фонемным весом, указатель-упреждение бежит впереди строки, буква пульсирует от границы слова TTS. Токенизатор и слогорез для русского языка аккуратны как эвристика. Расход — пересборка DOM строки при каждой смене гранулярности и масштаба: три состояния можно держать предсобранными и переключать классом. Эта подсистема — первый соучастник П0-проблемы трёх строк: масштабы строки, транскрипции и оригинала умножаются здесь на четыре коэффициента в семи точках CSS (D-06).

Таблица 11. Реестр функций С6 — 22 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | ≈ clamp | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 78 | isVow | гласная? (фонемный вес) | ПОСТОЯНКА | — |
| 79 | splitSyllables | разбиение на слоги | ПОСТОЯНКА | — |
| 80 | charW | ширина буквы | ПОСТОЯНКА | — |
| 81 | tokenize | строка → слова/слоги/буквы | ПОСТОЯНКА | — |
| 82 | resetLine | сброс активной строки | ПОСТОЯНКА | — |
| 83 | rebuild ⚠ | пересборка DOM строки (три строки собираются здесь) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-01 |
| 84 | applyHi | подсветка до текущей позиции | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-01 |
| 85 | paintVoice | буква-пульс от озвучки | ПОСТОЯНКА | — |
| 86 | voiceStart | слово под голос: старт | ПОСТОЯНКА | — |
| 87 | voiceChar | буква ровно под звуком | ПОСТОЯНКА | — |
| 88 | voiceEnd | слово под голос: конец | ПОСТОЯНКА | — |
| 89 | clearAim | убрать упреждение | ПОСТОЯНКА | — |
| 90 | paintAim | указатель-упреждение | ПОСТОЯНКА | — |
| 91 | paintPointers | бегунок по строке | ПОСТОЯНКА | — |
| 92 | paintGran | краска гранулярности | ПОСТОЯНКА | — |
| 93 | setGran | слово/слог/буква | ПОСТОЯНКА | — |
| 94 | paintBpm | краска BPM | ПОСТОЯНКА | — |
| 95 | paintBeat | индикатор бита | ПОСТОЯНКА | — |
| 96 | emit | выброс событий в хуки | ПОСТОЯНКА | — |
| 97 | beatFrame | кадр бита | ПОСТОЯНКА | — |
| 98 | tick | тик таймера | ПОСТОЯНКА | — |

## 4.6. С7 · СВОБОДА v4: память, синхрон, запись, лампа

Оценка ревизии: 7/10. Вердикт: Постоянка; память настроек — колдовать в П1 (T-12).

Подсистема собрала лучший набор платформенных API в проекте: Wake Lock держит экран, Media Session выносит управление на экран блокировки, MediaRecorder перебирает mime перед записью, экспорт и импорт настроек работают файлом. Калибровка тапами — маленький образец робастной статистики: медиана восьми тапов с отсечением выбросов. Синхрон света со сдвигом 0,05 с и упреждение ШИЛКИ дают юстировку, которой нет в коммерческих аналогах. Должок один — prefs без версии схемы и миграций (D-10): каждое изменение настроек между релизами применяется наполовину молча.

Таблица 12. Реестр функций С7 — 34 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | ≈ clamp | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 100 | fmtT | время m:ss | ПОСТОЯНКА | — |
| 101 | ≈ say | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 102 | ≈ motionOk | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 103 | savePrefs | сохранить память вечера | КОЛДОВАТЬ · П1 | T-12 |
| 104 | paintVis | краска тумблеров видимости | ПОСТОЯНКА | — |
| 105 | fmtMs | формат мс | ПОСТОЯНКА | — |
| 106 | paintSync | краска синхрона | ПОСТОЯНКА | — |
| 107 | grid5 | снап 0,05 с | ПОСТОЯНКА | — |
| 108 | nudgeSync | ±0,25 с сдвиг | ПОСТОЯНКА | — |
| 109 | __SYNC_SET | точная установка синхрона | ПОСТОЯНКА | — |
| 110 | baseVol | базовая громкость (ducking/тихий вечер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 111 | applyVol | применить громкость | ПОСТОЯНКА | — |
| 112 | __DUCK | музыка тише под речью | ПОСТОЯНКА | — |
| 113 | lampPaint | краска лампы | ПОСТОЯНКА | — |
| 114 | lampOn | лампа вкл | ПОСТОЯНКА | — |
| 115 | lampOff | лампа выкл | ПОСТОЯНКА | — |
| 116 | wlRequest | взять Wake Lock | ПОСТОЯНКА | — |
| 117 | wlRelease | отпустить Wake Lock | ПОСТОЯНКА | — |
| 118 | pickRecMime | выбрать кодек записи | ПОСТОЯНКА | — |
| 119 | ≈ grs | геттер #recStat | ПОСТОЯНКА | — |
| 120 | ≈ grb | геттер #recBox | ПОСТОЯНКА | — |
| 121 | recPaint | краска записи | ПОСТОЯНКА | — |
| 122 | recToggle | старт/стоп записи выступления | ПОСТОЯНКА | — |
| 123 | ondataavailable | чанк записи | ПОСТОЯНКА | — |
| 124 | onstop | запись остановлена → файл | ПОСТОЯНКА | — |
| 125 | paintUI | краска языка интерфейса | ПОСТОЯНКА | — |
| 126 | ≈ set ×4 | сеттер текста | ПОСТОЯНКА | — |
| 127 | setUiLang | сменить язык UI | ПОСТОЯНКА | — |
| 128 | exportPrefs | экспорт настроек в файл | ПОСТОЯНКА | — |
| 129 | importPrefs | импорт настроек | ПОСТОЯНКА | — |
| 130 | onload | файл настроек загружен | ПОСТОЯНКА | — |
| 131 | bootPrefs | поднять память вечера на старте | КОЛДОВАТЬ · П1 | T-12 |
| 132 | __HEALTH2 | экспорт самотеста | ПОСТОЯНКА | — |

## 4.7. С8 · ПУЛЬТ v5: панель настроек

Оценка ревизии: 5/10. Вердикт: Колдовать в П0 (T-02, T-04) — вкладки и слои цвета.

Панель честно старается быть доступной: подсказки по WCAG, aria-описания, поиск по разделам, двухшаговый заводской сброс. Но перекраска всей панели — одна функция pultPaint на 35 строк, читающая полтора десятка глобалов: каждое новое зерно настроек удваивает хрупкость. Вкладки не имеют владельца состояния: сегменты красит С8, переключает С12, фокус делит С13 — отсюда и П0-жалоба на вкладки (D-07). Третий болт — слои цвета: палитра ЛАБа и темы пишут в одни и те же переменные без договора о старшинстве (T-04).

Таблица 13. Реестр функций С8 — 35 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | ≈ clamp | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 134 | ≈ say | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 135 | ≈ savePrefs | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 136 | showTip | подсказка (WCAG) | ПОСТОЯНКА | — |
| 137 | hideTip | спрятать | ПОСТОЯНКА | — |
| 138 | ariaFromTips | aria-описания | ПОСТОЯНКА | — |
| 139 | applyLyr ⚠ | масштаб СТРОКИ 1 (--lyrScale) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-01 |
| 140 | applyTc ⚠ | масштаб СТРОКИ 2 транскрипции (--tcScale) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-01 |
| 141 | applySbs ⚠ | масштаб СТРОКИ 3 оригинала (--subScale) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-01 |
| 142 | applySub ⚠ | оригинал вкл/выкл (nosub) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-01 |
| 143 | mirror | синхронизация контрол↔состояние | ПОСТОЯНКА | — |
| 144 | synPaint | краска синхрона в ПУЛЬТе | ПОСТОЯНКА | — |
| 145 | tapBadge | бейдж калибровки | ПОСТОЯНКА | — |
| 146 | tapCalStart | калибровка: старт | ПОСТОЯНКА | — |
| 147 | tapCalStop | калибровка: стоп | ПОСТОЯНКА | — |
| 148 | tapCalTap | калибровка: тап | ПОСТОЯНКА | — |
| 149 | tapCalDone | калибровка: готово | ПОСТОЯНКА | — |
| 150 | shilkaInfo | инфо о «Шилке» (упреждение) | ПОСТОЯНКА | — |
| 151 | passportInfo | паспорт песни | ПОСТОЯНКА | — |
| 152 | touch | пометка «юзер трогал настройку» | ПОСТОЯНКА | — |
| 153 | threadPaint | краска нити | ПОСТОЯНКА | — |
| 154 | bindSwitch | привязка тумблера | ПОСТОЯНКА | — |
| 155 | mirror2 | зеркалирование второго контрола | ПОСТОЯНКА | — |
| 156 | bindSeg ⚠ | привязка СЕГМЕНТНОГО переключателя = вкладки | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-02 |
| 157 | prefsResetAll | заводской сброс (2 шага) | ПОСТОЯНКА | — |
| 158 | normQ | норм запроса | ПОСТОЯНКА | — |
| 159 | applySearch | поиск по ПУЛЬТу | ПОСТОЯНКА | — |
| 160 | openHelpTab | открыть вкладку справки | ПОСТОЯНКА | — |
| 161 | paintSw | краска тумблеров модулей | ПОСТОЯНКА | — |
| 162 | moduleOn | модуль включён? | ПОСТОЯНКА | — |
| 163 | paintSeg ⚠ | краска сегментов-вкладок | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-02 |
| 164 | pultPaint ⚠ | краска всего ПУЛЬТа | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-02 |
| 165 | boot ×3 ⚠ | старт ПУЛЬТа | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-02 |
| 166 | живой | доклейка живых полос | ПОСТОЯНКА | — |
| 167 | __HEALTH3 | экспорт самотеста | ПОСТОЯНКА | — |

## 4.8. С9 · ЛАБ v7 «ЕЩЁ»: миллионы палитр

Оценка ревизии: 6.5/10. Вердикт: Постоянка; палитра над темой — П0 (T-04); OKLCH/APCA — П2 (T-18).

Лучшая продуктовая фича вечера: генератор палитр с сидом по хешу строки, джокер с историей и откатом, палитра из фотографии, мастер и личное хранилище. Контраст-гард не пропустит палитру ниже 4,5:1 — фича уровня коммерческих темизаторов. Технический долг двойной: цветовая математика на HSL с порогом WCAG 2.x устарела лет на десять (мир живёт в OKLCH и APCA), а применённая палитра молча спорит с темами за одни переменные. Оба долга закрываются малой кровью, без изменения поведения джокера.

Таблица 14. Реестр функций С9 — 52 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | ≈ savePrefs | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 169 | ≈ say | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 170 | ≈ fmt1 | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 171 | ≈ clamp | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 172 | cu | геттер prefs.custom | ПОСТОЯНКА | — |
| 173 | hexRgb | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 174 | lum | яркость WCAG | ПОСТОЯНКА | — |
| 175 | contrast | контраст-гард 4.5:1 | КОЛДОВАТЬ · П2 | T-18 |
| 176 | hslToHex | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 177 | ≈ k | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 178 | ≈ f | (внутренности HSL) | ПОСТОЯНКА | — |
| 179 | hexToHsl | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 180 | rng | случайность | ПОСТОЯНКА | — |
| 181 | hashStr | хеш строки (сид палитры) | ПОСТОЯНКА | — |
| 182 | genPalette | генератор палитры | КОЛДОВАТЬ · П2 | T-18 |
| 183 | applyPalette ⚠ | применить палитру (тоже участвует в темах) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-04 |
| 184 | joker | ДЖОКЕР «ещё!» | ПОСТОЯНКА | — |
| 185 | wordPaint | краска слова джокера | ПОСТОЯНКА | — |
| 186 | histPush | в историю палитр | ПОСТОЯНКА | — |
| 187 | jokMore | ещё раз | ПОСТОЯНКА | — |
| 188 | jokUndo | шаг назад | ПОСТОЯНКА | — |
| 189 | restoreHist | вернуть из истории | ПОСТОЯНКА | — |
| 190 | paintJHist | краска истории | ПОСТОЯНКА | — |
| 191 | applyCustom | применить свои цвета (пипетки) | ПОСТОЯНКА | — |
| 192 | captureCurrent | снять текущую палитру | ПОСТОЯНКА | — |
| 193 | buildPickers | построить пипетки | ПОСТОЯНКА | — |
| 194 | bindSlider | привязка слайдера | ПОСТОЯНКА | — |
| 195 | paintSwCustom | краска своих | ПОСТОЯНКА | — |
| 196 | photoPalette | палитра из фото | ПОСТОЯНКА | — |
| 197 | pickVivid | выбрать сочные | ПОСТОЯНКА | — |
| 198 | paintPhSw | краска фото-палитры | ПОСТОЯНКА | — |
| 199 | onload | картинка загружена | ПОСТОЯНКА | — |
| 200 | onerror | картинка сорвалась | ПОСТОЯНКА | — |
| 201 | wizColors | цвета мастера | ПОСТОЯНКА | — |
| 202 | wizApply | мастер: применить | ПОСТОЯНКА | — |
| 203 | wizPrevHtml | мастер: превью | ПОСТОЯНКА | — |
| 204 | paintWiz | краска мастера | ПОСТОЯНКА | — |
| 205 | wizOpen | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 206 | wizClose | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 207 | wizDone | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 208 | wizCancel | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 209 | snapshot | снимок состояния | ПОСТОЯНКА | — |
| 210 | mySave | сохранить МОЮ палитру | ПОСТОЯНКА | — |
| 211 | myApply | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 212 | myDelete | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 213 | renderMy | список моих | ПОСТОЯНКА | — |
| 214 | paintCount | счётчик вариантов | ПОСТОЯНКА | — |
| 215 | labPaint | краска всего ЛАБа | ПОСТОЯНКА | — |
| 216 | open | открыть вкладку ЛАБ | ПОСТОЯНКА | — |
| 217 | applyAll | применить всё | ПОСТОЯНКА | — |
| 218 | __HEALTH4 | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 219 | __HEALTH6 | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |

## 4.9. С10 · ЗДОРОВЬЕ

Оценка ревизии: 7/10. Вердикт: Постоянка; стать барьером CI в П1 (T-13).

Девять экспортов самотестов проверяют живые инварианты: наличие панелей, счётчики чипов тем и шрифтов, слайдеры, покрытие подсказками, целостность биржи и канала. Культура редкая: большинство продуктов этого размера не имеют ни одного рантайм-провера. Сегодня тесты ждут, пока человек нажмёт кнопку; завтра они обязаны валить пайплайн на каждом push. Единственная доработка — добавить инварианты новой дорожной карты: шкалу слоёв, поиск панелей по data-атрибутам, единственный источник версии.

Таблица 15. Реестр функций С10 — 1 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | __HEALTH5 | самотест бирки/канала RUVSON | ПОСТОЯНКА | — |

## 4.10. С11 · БИРКА АВТОРА v9: QR-виджет

Оценка ревизии: 5/10. Вердикт: Постоянка.

Скромный виджет с непропорционально развитой моторикой: перетаскивание, ход стрелками, панель передвижения, пришвартовка к углам, память позиции в prefs и посев подсказок по DOM с подсчётом покрытия для ЗДОРОВЬЯ. Всё это для маленького углового элемента — сложность превышает вес функции, но код изолирован и ничего не ломает. Вердикт честный: оставить как есть, не наращивать, при случае упростить до обычного фиксированного угла. Расточительство малое и безопасное.

Таблица 16. Реестр функций С11 — 19 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | ≈ savePrefs | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 222 | ≈ say | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 223 | wh | размер бирки | ПОСТОЯНКА | — |
| 224 | clampPos | гард краёв (не потерять) | ПОСТОЯНКА | — |
| 225 | place | поставить в точку | ПОСТОЯНКА | — |
| 226 | restore | вернуть из prefs | ПОСТОЯНКА | — |
| 227 | up | конец перетаскивания | ПОСТОЯНКА | — |
| 228 | tagCommit | зафиксировать место | ПОСТОЯНКА | — |
| 229 | padMove | ход стрелками | ПОСТОЯНКА | — |
| 230 | padDock | пришвартовать к углу | ПОСТОЯНКА | — |
| 231 | closePad | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 232 | openPad | панель передвижения | ПОСТОЯНКА | — |
| 233 | ≈ mk | строитель кнопок | ПОСТОЯНКА | — |
| 234 | textOf | текст бирки | ПОСТОЯНКА | — |
| 235 | sourceOf | источник (клип/канал) | ПОСТОЯНКА | — |
| 236 | seed | засеять подсказку элементу | ПОСТОЯНКА | — |
| 237 | sweep | обойти DOM, засеять подсказки | ПОСТОЯНКА | — |
| 238 | count | покрытие подсказками (для ЗДОРОВЬЯ) | ПОСТОЯНКА | — |
| 239 | __HEALTH7 | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |

## 4.11. С12 · ПУЛЬТ I-11 «ПАРАМЕТР»: слой дома, откат-склад

Оценка ревизии: 6/10. Вердикт: Колдовать в П0 (T-02, T-03).

Философия верная: каждый параметр дома видим, обратим и логируется — склад откатов и журнал событий это undo-реестр, которого нет у большинства панелей настроек вовсе. Исполнение расточительное: построить DOM заново на каждое открытие и закрытие, встроенные стили с z-index 2147483000, поиск панели по строке aria-label. Кнопка пульта, сшитая инлайн-стилями, — прямой участник войны слоёв (D-05). Переход на data-атрибуты и шкалу слоёв снимает все три проблемы за один вечер.

Таблица 17. Реестр функций С12 — 14 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | складОткатов | хранилище откатов | ПОСТОЯНКА | — |
| 241 | помнитьОткат | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 242 | прочитатьКлюч | kv | ПОСТОЯНКА | — |
| 243 | записатьКлюч | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 244 | удалитьКлюч | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 245 | кратко | описание ключа | ПОСТОЯНКА | — |
| 246 | событие | журнал событий | ПОСТОЯНКА | — |
| 247 | статус | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 248 | строкаКлюча | строка ключа в UI | ПОСТОЯНКА | — |
| 249 | документЗначение | значение из документа | ПОСТОЯНКА | — |
| 250 | перерисовать ⚠ | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-02 |
| 251 | построить ⚠ | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-02 |
| 252 | переключить ⚠ | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ вкладок/секций | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-02 |
| 253 | кнопкаПульта ⚠ | обработчик ТВ-кнопок (синяя = ПУЛЬТ) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-03 |

## 4.12. С13 · АДАПТ v10.1: ТВ-пульты, слои, темы

Оценка ревизии: 6/10. Вердикт: Колдовать в П0 (T-02, T-03, T-04).

Определение среды, safe-area, шаг масштаба строк с пульта и пространственная навигация с векторным скорингом — приличная реализация 10-футового интерфейса, включая BACK с двойным подтверждением. Реестр слоёв с кандидатами фокуса — правильная идея, исполненная хрупко: панель ищется по aria-label, слои описаны строковыми литералами. Темы переключаются датасетами и знают про фон-гарантию v10.5, но палитру ЛАБа не спрашивают (T-04). После введения контроллера вкладок и шкалы слоёв подсистема становится опорой всего ТВ-опыта.

Таблица 18. Реестр функций С13 — 29 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 | средуаУзнать | среда (ТВ/браузер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 255 | окноУзнать | окно/safe-area | ПОСТОЯНКА | — |
| 256 | адапт | применить адаптацию | ПОСТОЯНКА | — |
| 257 | ≈ $ | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 258 | ≈ norm | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 259 | tvOn | ТВ-режим | ПОСТОЯНКА | — |
| 260 | topDialog ⚠ | верхний диалог | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-02 |
| 261 | helpD | диалог справки | ПОСТОЯНКА | — |
| 262 | regPanel ⚠ | регистрация панели в реестре | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-03 |
| 263 | layer ⚠ | РЕЕСТР СЛОЁВ (порядок z-index) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-03 |
| 264 | vis ⚠ | видимость слоя | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-03 |
| 265 | inLayer | элемент в слое? | ПОСТОЯНКА | — |
| 266 | cands ⚠ | кандидаты фокуса | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-02 |
| 267 | fx | фокус + прокрутка к центру | ПОСТОЯНКА | — |
| 268 | seed | начальный фокус | ПОСТОЯНКА | — |
| 269 | move ⚠ | ход фокусом (D-pad/spatial) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-02 |
| 270 | ≈ ck | клик по id | ПОСТОЯНКА | — |
| 271 | ≈ au | безопасный аудио-геттер | ПОСТОЯНКА | — |
| 272 | say2 | объявление | ПОСТОЯНКА | — |
| 273 | themeTo ⚠ | переключить ТЕМУ (ТЕПЛО/НЕОН/МИНИМАЛ/БАРХАТ/КРАФТ) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-04 |
| 274 | themeStep ⚠ | шаг по темам | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-04 |
| 275 | lyrStep | шаг масштаба строк с пульта | ПОСТОЯНКА | — |
| 276 | parseT | распарсить время | ПОСТОЯНКА | — |
| 277 | seekBy | прыжок ± | ПОСТОЯНКА | — |
| 278 | volBy | громкость ± | ПОСТОЯНКА | — |
| 279 | muteT | мьют | ПОСТОЯНКА | — |
| 280 | pult ⚠ | открыть ПУЛЬТ (синяя кнопка) | КОЛДОВАТЬ · П0 | T-02 |
| 281 | help | справка | ПОСТОЯНКА | — |
| 282 | exitStep | выход (BACK) | ПОСТОЯНКА | — |

## 4.13. М1 · МОДУЛЬ «ДОМ СИНГУЛЯР» (singulyar-modules.js)

Оценка ревизии: 6.5/10. Вердикт: Постоянка; конвейер кадра — П2 (T-20).

Навигационная метафора дома исполнена на Canvas 2D: призма, кристалл, шар с разлётом и сборкой, осколки и нити связей. Гигиена уважительная: devicePixelRatio учитывается, reduce-motion уважается, видимость вкладки отслеживается, ResizeObserver на месте. Расход — девять независимых RAF-циклов вместо одного конвейера кадра: фоновая вкладка телефона греется и жрёт батарею (D-12). Модуль уже знает про двери s15–s32 и модальности — это готовая точка входа для библиотеки песен и зала ТКАНЬ в П2.

Таблица 19. Реестр функций М1 — 46 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | нитьСклад | хранилище нитей | ПОСТОЯНКА | — |
| 284 | нитьПомнить | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 285 | намерение | разобрать намерение посетителя (МАЛЫШ-обработчик v2, ось смысла) | ПОСТОЯНКА | — |
| 286 | событие | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 287 | призма | канва-сцена «призма» | ПОСТОЯНКА | — |
| 288 | ≈ размер ×3 | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 289 | луч | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 290 | ≈ кадр ×3 | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 291 | ≈ стоп ×2 | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 292 | ≈ перерисовать ×2 | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 293 | кристалл | сцена «кристалл» | ПОСТОЯНКА | — |
| 294 | ≈ ранд | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 295 | ≈ интер | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 296 | вращ | вращение | ПОСТОЯНКА | — |
| 297 | граньПуть | путь грани | ПОСТОЯНКА | — |
| 298 | пьедестал | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 299 | спутник | золотые искры | ПОСТОЯНКА | — |
| 300 | chip | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 301 | ≈ бирка ×2 | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 302 | сс | фрагмент (файл+текст+справка) | ПОСТОЯНКА | — |
| 303 | стили | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 304 | визитКомнаты | визит пишет само ядро | ПОСТОЯНКА | — |
| 305 | осколкиСклад | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 306 | осколкиПомнить | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 307 | осколкиСтили | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 308 | точкаРассеяния | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 309 | осколки | движок осколков | ПОСТОЯНКА | — |
| 310 | шароСцена | сфера-сцена | ПОСТОЯНКА | — |
| 311 | построить | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 312 | пустить | запустить RAF | ПОСТОЯНКА | — |
| 313 | разлететься | взрыв сферы | ПОСТОЯНКА | — |
| 314 | собраться | сборка | ПОСТОЯНКА | — |
| 315 | мгновенно | мгновенный режим | ПОСТОЯНКА | — |
| 316 | состояние | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 317 | нитьРисовать | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 318 | нитьФокус | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 319 | расставить | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 320 | очиститьПолёт | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 321 | рассыпать | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 322 | собрать | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 323 | переключить | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 324 | сброс | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 325 | конец | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 326 | пересчитать | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 327 | сверить | сверка целостности | ПОСТОЯНКА | — |
| 328 | статус | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |

## 4.14. М2 · МОДУЛЬ SingulyarUX (singulyar-ux-engine-v9.js)

Оценка ревизии: 6/10. Вердикт: Постоянка; дубли движков — П2 (T-19).

Меню-осколки с перетаскиванием, голосовым входом, скан-режимом, диагностикой и aria-подписью — большая и нужная работа для доступности. Проблема одна, но системная: почти каждая capability дублирует С5 — свой голосовой движок, свой скан, свой словарь. Два движка = два набора багов, два словаря, два набора тестов. Слияние в один движок с двумя точками входа запланировано на П2 и освободит примерно треть кода обоих блоков.

Таблица 20. Реестр функций М2 — 45 шт.

| № | Функция | Назначение | Статус | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 | storeLoad | поднять память | ПОСТОЯНКА | — |
| 330 | storeSave | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 331 | ≈ num | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 332 | ≈ точка | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 333 | persist | закрепление | ПОСТОЯНКА | — |
| 334 | el | строитель элементов | ПОСТОЯНКА | — |
| 335 | item | пункт меню-осколков | ПОСТОЯНКА | — |
| 336 | sep | разделитель | ПОСТОЯНКА | — |
| 337 | поНити | порядок по нити | ПОСТОЯНКА | — |
| 338 | осколкиДвижок | движок меню-осколков | ПОСТОЯНКА | — |
| 339 | подписи | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 340 | сказать | объявление | ПОСТОЯНКА | — |
| 341 | ensureCtx | аудио-контекст | ПОСТОЯНКА | — |
| 342 | beep | писк | ПОСТОЯНКА | — |
| 343 | видимые | видимые узлы | ПОСТОЯНКА | — |
| 344 | openMenu | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 345 | place | позиционирование | ПОСТОЯНКА | — |
| 346 | closeMenu | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 347 | hide | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 348 | toggleMenu | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 349 | нашОбъект | свой узел под курсором | ПОСТОЯНКА | — |
| 350 | перетаскивание | drag | ПОСТОЯНКА | — |
| 351 | сейчас | текущие значения | ПОСТОЯНКА | — |
| 352 | ≈ кламп | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 353 | поставить | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 354 | isTyping | юзер печатает? | ПОСТОЯНКА | — |
| 355 | диагностика | самодиагностика | ПОСТОЯНКА | — |
| 356 | startVoice | голосовой вход UX | ПОСТОЯНКА | — |
| 357 | onresult | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 358 | onerror | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 359 | onend | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 360 | stopVoice | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 361 | pollPad | опрос панели хода | ПОСТОЯНКА | — |
| 362 | stepFocus | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 363 | reclamp | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 364 | словарь | голосовой словарь | ПОСТОЯНКА | — |
| 365 | справкаСсылки | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 366 | подсказкаТекст | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 367 | подсказки | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 368 | подписать | aria | ПОСТОЯНКА | — |
| 369 | подсказкиОтложено | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 370 | сканУзла | скан-режим узла | ПОСТОЯНКА | — |
| 371 | open | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 372 | close | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |
| 373 | state | (без описания в инвентаризации — клон-хелпер) | ПОСТОЯНКА | — |

# 5. Сравнение с мировыми трендами 2025–26

Каждая зона сравнения отвечает на три вопроса: где проект сейчас, где индустрия и какое действие закрывает разрыв. Принцип отбора действий тот же, что и в анти-плане: принимаются только зрелые, фактически рабочие практики, которые не ломают офлайн-закон ДОМА и целевые ТВ-боксы. Модным, но преждевременным решениям посвящён раздел 7.

Таблица 21. Восемь зон сравнения с мировой практикой

| Зона | Квартирник сейчас | Мир 2025–26 | Действие | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форматы текстов песен | Собственный формат cues (a/b/t) внутри HTML | LRC / ELRC (расширенный LRC со словными таймингами), WebVTT с karaoke-спанами | Принять ELRC как внутренний формат библиотеки | T-08, T-10 |
| Синхронизация текста | Ручная: nudgeSync 0,05 с (107–108), калибровка тапами медианой (146–149) — сделано отлично | Forced alignment: WhisperX/aeneas дают словные тайминги автоматически | Он-девайс Whisper через adapter-os; ручное — только подстройка | T-16 |
| Детекция высоты ноты | Наивная автокорреляция 70–900 Гц, шаг 2, без параболической интерполяции и октавной защиты (33) | YIN/MPM в AudioWorklet без блокировки главного потока; он-девайс ML-детекторы | Перенос детекции в AudioWorklet, замена алгоритма | T-17 |
| Распознавание речи | Web Speech API (63–69, 356–360) — только Chrome, облачное | Он-девайс: transformers.js, whisper-web, wllama; приватность и офлайн | Маршрутизация через adapter-os ДОМА (wllama уже в пре-кэше) | T-16, T-19 |
| Цвет и контраст | HSL + WCAG 4,5:1 (173–176) | OKLCH (плавные шкалы светлоты) + APCA Lc (честнее воспринимаемый контраст) | Переезд генератора палитр ЛАБа | T-18 |
| PWA и офлайн | SW зрелый (квота, офлайн-оболочка, skipWaiting); манифест не подключён в двери | Installable PWA у каждой точки входа, File System Access, IndexedDB для контента | Манифест + библиотека IndexedDB | T-10, T-14 |
| ТВ и 10-футовый интерфейс | Своя спат-навигация с cross-скoring (269), среды ТВ/браузер (254), safe-area | W3C Spatial Navigation, дисциплина :focus-visible (уже 11 вхождений) | Оставить свою навигацию, добавить инварианты фокуса в ЗДОРОВЬЕ | T-06 |
| Сцены и визуализация | Canvas 2D с DPR и reduce-motion, 9 RAF-циклов (М1) | WebGPU, OffscreenCanvas, один конвейер кадра | Слить RAF в один конвейер; WebGPU отвергнут до профилирования | T-20, X-02 |

Справедливо отметить, что по трём зонам проект уже соответствует или опережает мировую практику: калибровка синхрона медианой тапов редко встречается даже в коммерческих караоке; зрелый сервис-воркер с потолком кэша и офлайн-оболочкой выглядит достойно на фоне типичных PWA; дисциплина доступности (reduce-motion, aria, скан-режим, spatial-навигация) выше среднего по индустрии. Разрыв сосредоточен в четырёх местах: формат данных песни, автоматический синхрон, детекция ноты и цветовая математика — именно они дают П1 и П2.

# 6. Мастер-реестр задач: П0 → П1 → П2

Реестр — операционная часть документа: двадцать задач, каждая с сутью, привязкой к функциям и подсистемам, трудозатратами, зависимостями и критерием готовности. Зависимости сознательно минимальны: шесть задач П0 не блокируют друг друга (кроме контрольной T-06), П1 начинается с выноса аудио, П2 — с библиотеки. Задачи, вводящие новые функции, помечены словом «новые» в колонке функций — в каталог раздела 4 они сознательно не включены.

## 6.1. Этап П0

Этап П0 «Стабилизация» чинит корневые причины, а не симптомы: единая точка расчёта типографики, единственный владелец вкладок, шкала слоёв, договор о слоях цвета, один источник версий и автоматическая ловушка возврата старых багов. Суммарно около 11,5 часов — один-два вечера.

Таблица 22. Задачи этапа П0

| ID | Задача | Суть | Время | Функции · подсистемы | Зависимости и критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Единая типографика трёх строк | Один источник расчёта: JS считает --fit из фактического переполнения контейнера через ResizeObserver (уже используется в М1); CSS только умножает токены --lyrScale/--tcScale/--subScale на --fit. Убрать ручной потолок из sngAdaptStyle. Кламп на контейнере, не на слайдерах. | 4 ч | 81–88, 139–142, 83, 84 · С6, С8 | —. Готово: При любых комбинациях масштабов 60–200% и сценах три строки не вылезают за #lyricsWrap; единая точка расчёта в коде. |
| T-02 | Контроллер вкладок ПУЛЬТа | Один объект-владелец состояния вкладок: state.tab, open(id), событие onchange; bindSeg/paintSeg/pultPaint/переключить/кнопкаПульта становятся его клиентами. Панель реестра ищется по data-panel, не по aria-label. | 3 ч | 156, 163, 164, 165, 252, 253, 262, 266, 269, 280 · С8, С12, С13 | —. Готово: Переключение вкладок с ТВ-пульта и мышью идёт через единственный контроллер; смена aria-подписи не ломает реестр. |
| T-03 | Шкала z-index токенами | Шесть ступеней CSS-переменными: 10 фундамент, 20 сцена, 30 строки, 40 док и панели, 50 диалоги, 60 тосты. Потолок 9999. lyricsWrap получает 30 внутри контекста #stage, кнопкаПульта 40, тосты 60. | 2 ч | CSS style0, 253 · С3, С12, CSS | —. Готово: В проде не осталось значений вне шкалы; тосты всегда читаемы, панели не перекрывают диалоги. |
| T-04 | Слой палитры над темой | Своя палитра ЛАБа объявляется явным слоем поверх темы: при переключении темы активная палитра помечается бейджем «своя палитра активна — сбросить?». Один хозяин слоя цвета, второй — гость. | 1 ч | 183, 273, 274 · С8, С9, С13 | —. Готово: Смена темы при активной палитре предсказуема: палитра либо гасится, либо явно остаётся с бейджем. |
| T-05 | Реестр версий APP.ver | Один источник: window.APP = {ver, build, cache}; title и бейдж ЗДОРОВЬЯ читают оттуда; sw15 пишет версию кэша в ту же структуру. Три системы версий сходятся в одну точку правды. | 0,5 ч | метаданные, sw15.js · С0, С10, SW | —. Готово: Багрепорт пользователя однозначно привязывается к билду одной строкой из ЗДОРОВЬЯ. |
| T-06 | Инвариант слоёв в ЗДОРОВЬЕ | Самотест проверяет: ни один элемент не несёт z-index вне шкалы T-03; regPanel находит панель по data-panel; вкладки переключаются в обе стороны без перестройки DOM. | 1 ч | 27, 29, 132 · С3, С10 | T-02, T-03. Готово: __HEALTH ловит возврат магических чисел до выката. |

## 6.2. Этап П1

Этап П1 «Освобождение данных» превращает продукт-демо в инструмент: аудио и данные покидают HTML, появляется библиотека песен и плейлист, код распадается на ES-модули, настройки получают версию и миграции, самотесты становятся CI-барьером. Оценка — 8–10 вечеров, каждая задача приносит видимое улучшение уже сама по себе.

Таблица 23. Задачи этапа П1

| ID | Задача | Суть | Время | Функции · подсистемы | Зависимости и критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-07 | Аудио наружу из HTML | ./media/01.webm + preload=metadata; TRACK_DATA удаляется; SW кэширует аудио по требованию (stale-while-revalidate), не в пре-кэш. HTML худеет на 82,5%. | 1 вечер | С2, blk02, sw15.js · С2, С3, SW | T-05. Готово: Первый звук на ТВ-боксе за секунды, а не десятки секунд; вес страницы меньше 1,2 МБ. |
| T-08 | Данные песни в JSON | window.SONG → ./songs/01.json, загрузка fetch + кэш-first (SW уже умеет). Модель: cues, sections, translations, res — одна песня = один файл. | 2 ч | С2 · С2 | T-07. Готово: HTML не содержит данных песни; новая песня = новый файл без правки кода. |
| T-09 | Переводы из blk05 в JSON | Строки EN/ES и прочих языков переезжают в JSON данных песни; блок С5 худеет с 727 КБ до кода. Данные отделены от логики. | 3 ч | 42–68, blk05 · С5 | T-08. Готово: Блок С5 меньше 100 КБ; правка перевода не пересобирает страницу. |
| T-10 | Библиотека песен и плейлист | IndexedDB для треков, импорт mp3/ELRC перетаскиванием или File System Access, плейлист вечера, паспорт песни (уже есть ф.151) на каждый трек. Отвергнутый D-02 закрывается. | 3–4 вечера | новые; 151, 103 · С2, С7, НОВОЕ | T-08, T-09. Готово: Второй трек добавляется без пересборки; вечер идёт по плейлисту офлайн. |
| T-11 | ES-модули и importmap | 14 инлайн-блоков → файлы-модули, importmap без сборщика; офлайн-закон соблюдается (SW пре-кэш списка модулей). Типизация — опционально JSDoc. | 2 вечера | архитектура всех блоков · все | T-07. Готово: Глобальных присвоений window.* меньше 20; зависимости между блоками видны в importmap. |
| T-12 | prefs v2 с миграциями | Схема версии prefs.v; switch миграций; контроль целостности и лимиты размеров ключей; экспорт/импорт (128–130) переезжает на схему с версией. | 1 вечер | 103, 128–132 · С7, С8 | T-05. Готово: Старые настройки любого прошлого релиза поднимаются без полуприменённого состояния. |
| T-13 | CI: __HEALTH в Playwright | GitHub Actions: headless-браузер открывает дверь, прогоняет девять __HEALTH, валит пайплайн на провал инвариантов. Самотесты из рантайма становятся барьером выката. | 1 вечер | 27, 29, 132, 218, 219, 239 · С10, инфраструктура | T-06. Готово: Каждый push проверяет инварианты автоматически; красный пайплайн блокирует выкат. |
| T-14 | Манифест для двери | link rel=manifest + иконки в КВАРТИРНИК; дверь ·31 установима отдельно от ДОМА. | 0,5 ч | head HTML · С0 | —. Готово: Установка на домашний экран ТВ/телефона работает напрямую. |

## 6.3. Этап П2

Этап П2 «Сцена-как-ОС» строит стратегические отличия: зал с телефонами-пультами через ткань ТКАНЬ, автоматический синхрон текста на он-девайс моделях, профессиональная детекция ноты в AudioWorklet, современная цветовая математика и слияние дублирующих движков. Оценка — 4–6 недель спокойной работы.

Таблица 24. Задачи этапа П2

| ID | Задача | Суть | Время | Функции · подсистемы | Зависимости и критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-15 | Телефон-пульт через ТКАНЬ | PWA-пульт гостя: QR-спаривание, WebRTC datachannel, signaling через собственный сервер ТКАНЬ (s30, WebSocket RFC 6455 уже реализован). Голосование за трек, БРАВО-волна, передача микрофона. | 2 недели | новые; 240–249 · М1, С12, НОВОЕ | T-10. Готово: Гость присоединяется за 15 секунд без слов; вечер работает без облака. |
| T-16 | Авто-синхрон текста (он-девайс) | Whisper уровня wasm через adapter-os ДОМА: mp3 на входе — ELRC со словными таймингами на выходе; ручные nudgeSync/калибровка становятся точной подстройкой, а не ремеслом. | 1 неделя | 108, 109, 146–149 · С7, С8, НОВОЕ | T-10. Готово: Новая песня получает черновой синхрон за минуты, вручную правятся единицы строк. |
| T-17 | YIN/MPM в AudioWorklet | Детекция ноты выезжает из главного потока в AudioWorklet; алгоритм YIN/MPM с параболической интерполяцией и октавной защитой; точность растёт в 2–3 раза, RAF не грузится. | 1 неделя | 33, 35 · С4 | T-11. Готово: Игра «ДЕРЖИ НОТУ» различает полутоны стабильно на телефоне среднего класса. |
| T-18 | OKLCH и APCA в ЛАБе | Генератор палитр переезжает с HSL+WCAG 4,5:1 на OKLCH+APCA Lc: плавнее шкалы, честнее воспринимаемый контраст, совместимость с темами. | 2 вечера | 173–183 · С9 | T-04. Готово: Палитры визуально ровнее по светлоте; гарнд контраста считает по APCA. |
| T-19 | Слияние дублирующих движков | Голосовой ввод С5 (63–69) и М2 (356–360) — один движок; скан-режим С5 (71–76) и М2 (370–373) — один; каналы оповещения __ALERT и тосты — одна очередь с приоритетом. | 2 вечера | 63–69, 71–76, 356–360, 370–373, 1, 16–17 · С1, С5, М2 | T-11. Готово: Одна реализация голоса и скана; второй экземпляр удалён. |
| T-20 | Единый конвейер кадра М1 | Девять RAF-циклов сцен (призма/кристалл/шар/осколки) сливаются в один конвейер кадра с очередью подписчиков; пауза при visibilitychange общая. | 1 вечер | 287–328, М1 · М1 | T-11. Готово: Один requestAnimationFrame на страницу ДОМА; энергопотребление фоновых вкладок падает. |

# 7. Анти-план: отвергнутые направления

Дисциплина отказа — половина дорожной карты. Каждое направление ниже рассмотрено, оценено и отвергнуто с формулировкой причины и условия возврата: если условие когда-нибудь выполнится, вопрос открывается заново и решается на новом основании. Пока условия не выполнены, трата ресурсов на эти направления считается вредом.

Таблица 25. Реестр отвергнутых направлений X-01 — X-06

| ID | Направление | Почему отвергнуто | Условие возврата к вопросу |
| --- | --- | --- | --- |
| X-01 | Переписывание на React/Vue/Next и сборщики | Дом жив no-build; нативные ES-модули дают структуру без риска офлайн-закону и сборочных цепочек. Стоимость миграции выше всех выгод на этом масштабе. | Если появится командная разработка 5+ человек и серверный рендеринг каталога. |
| X-02 | Three.js/WebGPU для призмы, кристалла, шара | Целевые устройства — ТВ-боксы с 1–2 ГБ RAM; Canvas 2D с DPR надёжен и уже уважает reduce-motion. Выигрыш не окупит просадки на слабых устройствах. | После профилирования реальных 60 fps и замера целевых устройств. |
| X-03 | Локальная LLM/wllama внутри двери ·31 | Вечер живёт на устройстве с 1–2 ГБ RAM; модель весит сотни МБ. ИИ живёт в ДОМЕ (adapter-os уже держит llm.mjs и wllama) и зовётся по потребности. | Если целевые устройства подрастут до 8 ГБ RAM или модель ужмётся до 100 МБ. |
| X-04 | Третий голосовой движок и третий скан-режим | Уже два экземпляра каждого (С5 и М2). Четвёртая модальность до слияния дублей (T-19) умножит расходы поддержки. | Сразу после T-19 — новые модальности идут в единый движок. |
| X-05 | Новая тема до починки слоя цвета | Тема + палитра ЛАБа + свет A/B — уже три писателя в один CSS. Шестая тема добавит четвёртого. Сначала T-04 (один хозяин слоя). | После T-04 и T-18. |
| X-06 | Починка масштаба строк ещё одним коэффициентом | --fitK уже второй костыль над тройкой слайдеров; третий добьёт читаемость системы. Только единый расчёт T-01. | Никогда — задача закрывается T-01 без новых коэффициентов. |

# 8. Видение «Сцена-как-ОС»

Эмерджентный слой дорожной карты отвечает на вопрос «зачем всё это». Квартирник — не страница с одной песней, а операционная сцена вечера, где песня — процесс, гость — пульт, а дом — платформа. Пять слоёв ниже опираются на то, что уже существует: ядро сцены написано (С3+С6), ткань ТКАНЬ s30 с собственным WebSocket-сервером работает, adapter-os держит llm.mjs и wllama в пре-кэше, МАЛЫШ уже маршрутизирует намерения по дверям. Видение не требует веры — только выполнения реестра задач по порядку.

Слой 1 — Ядро сцены. Сегодняшний С3+С6 без контента: строки, такт, свет, голоса. Движок не знает, что поют; контент приходит файлом ELRC + аудио. Это делает ядро вечным: смена репертуара не трогает код.

Слой 2 — Библиотека. IndexedDB, импорт mp3/ELRC перетаскиванием, плейлист вечера, паспорт песни на каждый трек. Песня становится объектом ткани ДОМА наравне с дверьми; каталог МАЛЫША показывает библиотеку и подбирает трек под настроение вечера.

Слой 3 — Зал. Телефон каждого гостя — пульт и аплодисменты: QR-спаривание, WebRTC datachannel, signaling через собственный сервер ТКАНЬ s30. Голосование за следующий трек, БРАВО-волна, передача микрофона. Ни один мировой сервис не делает это локально, без облака.

Слой 4 — Сингуляр-слой. adapter-os + локальная модель в ДОМЕ: авто-выравнивание текста, МАЛЫШ-ведущий вечера, разбор интонации по фразам. ИИ зовётся по потребности, не переезжает в дверь.

Слой 5 — Закон. Версии, слои, миграции, CI — скучный слой, который делает остальные четыре бессмертными. Реестры этого документа — его первый том.

## 8.1. Метрики успеха сцены

Три числа, по которым читается успех всей программы. Они же — инварианты контроля: каждое измеримо в CI или секундомером.

- Первый звук не позднее 3 секунд после открытия двери на ТВ-боксе (сейчас: 4,36 МБ до старта).

- Второй гость поёт не позднее 15 секунд после входа, без единого произнесённого слова настройки.

- Полный вечер — выбор песен, пение, запись, свет — работает при выключенном интернете.

Метрики сознательно жёсткие: первый звук за три секунды исключает любые возвращения контента в HTML; второй гость за пятнадцать секунд исключает сложную настройку зала; полная офлайн-работа исключает облачные зависимости в критическом пути вечера. Любая будущая фича, ломающая метрику, отклоняется автоматически — это и есть закон сцены.

# 9. Реестр контроля: чек-листы и инварианты

Контрольный раздел — чем закрывают этап и чем защищают от откатов. Чек-листы этапов читаются как определение готовности: этап закрыт, когда все пункты зелёные и остаются зелёными неделю. Инварианты — постоянные законы: они проверяются самотестами ЗДОРОВЬЯ в рантайме и пайплайном CI после T-13, и ни одна будущая задача не имеет права их нарушать.

## 9.1. Чек-лист готовности П0

- Три строки не вылезают при любых комбинациях масштабов и сцен; единая точка расчёта --fit.

- Вкладки ПУЛЬТа переключаются с мыши и с ТВ-пульта через единственный контроллер.

- Ни одного z-index вне шкалы 10–60 (потолок 9999); инвариант в ЗДОРОВЬЕ зелёный.

- Смена темы при активной палитре предсказуема (бейдж слоя).

- ЗДОРОВЬЕ показывает одну версию APP.ver = build = cache.

## 9.2. Чек-лист готовности П1

- HTML не содержит base64-аудио и данных песни; вес страницы меньше 1,2 МБ.

- Вторая песня добавляется файлом, без пересборки кода; плейлист работает офлайн.

- Блок С5 меньше 100 КБ; переводы живут в JSON данных песни.

- 14 инлайн-блоков стали ES-модулями; importmap виден; глобалов меньше 20.

- prefs подняли версию и миграции; экспорт/импорт на схеме v2.

- Пайплайн CI гоняет девять __HEALTH на каждый push.

## 9.3. Чек-лист готовности П2

- Телефон-пульт спаривается по QR за 15 секунд; голосование и БРАВО идут через ТКАНЬ.

- Новая песня получает черновой ELRC-синхрон автоматически; вручную правятся единицы строк.

- «ДЕРЖИ НОТУ» работает на YIN/MPM в AudioWorklet без загрузки главного потока.

- ЛАБ генерирует по OKLCH/APCA; дубли голоса и скана слиты; один RAF-конвейер.

## 9.4. Постоянные инварианты И-01 — И-06

- И-01: ни один элемент не несёт z-index вне шкалы токенов (проверка в __HEALTH).

- И-02: реестр панелей находит панели только по data-атрибутам, не по текстовым подписям.

- И-03: единственный источник версии; три счётчика (страница, билд, кэш) обязаны совпадать.

- И-04: HTML не содержит данных песни и base64-ресурсов тяжелее 64 КБ.

- И-05: каждая новая настройка проходит через контроллер вкладок и стор prefs с версией.

- И-06: первый звук по метрике не позднее 3 с на эталонном ТВ-боксе — замер в CI.

# 10. Приложения

## П.1. Карта z-index: факт ревизии и целевая шкала

Фактические значения сняты со style0 прод-билда и блока С12; целевая шкала — шесть ступеней задачи T-03. Ступени намеренно разнесены на десятку, чтобы новые элементы вставали между ними, не трогая существующие.

Таблица 26. z-index: прод против целевой шкалы

| Элемент | Значение в проде | Целевая ступень |
| --- | --- | --- |
| #lyricsWrap | 2147483700 (выше потолка int32) | 30 (в контексте #stage) |
| .toast | 2147483100 | 60 (тосты) |
| #s31-пульт-кнопка | 2147483000 | 40 (док и панели) |
| dialog:modal | 60 | 50 (диалоги) |
| #tip | 95 | 60 (подсказка поверх тостов) |
| #light / #pulse / #confetti | 2 / 1 / 4 | 20 (сцена) |
| #stage | 3 | 20 (сцена) |
| .topbar / .dock | 5 | 30 (строки и навигация) |

## П.2. Реестр ключей localStorage

Пять ключей сегодня; после T-10 к ним добавятся хранилища библиотеки в IndexedDB (не localStorage). Столбец риска — что с ключом сделает программа П1.

Таблица 27. Ключи localStorage прод-билда

| Ключ | Что хранит | Риск / план |
| --- | --- | --- |
| kv.prefs | память вечера: сцена, язык, гранулярность, синхрон, тема, палитра | без версии схемы — D-10 |
| kv.pos | место песни при возврате | совместим с T-12 |
| kv.best | лучший результат «ДЕРЖИ НОТУ» | — |
| s31-rc | состояние записи выступления | — |
| sng31.malish.v2 | память МАЛЫША v2 | версия в ключе — хорошая практика, распространить на остальные |

## П.3. Версионный разнобой

Шесть мест, где продукт называет свою версию, — и ни одного места, где все шесть сходятся. Задача T-05 устраняет таблицу целиком.

Таблица 28. Где живут версии прод-билда

| Место | Значение |
| --- | --- |
| title страницы | v10.7 «ЧИСТЫЙ СВЕТ» |
| маркеры в коде | до v10.11 (v10.10 «НА ВЕРХУ», v10.8 kids, v10.5 фон-гарантия) |
| meta description | v10.7 |
| sw15.js | такт v1.43.0 «СТАЛЬ», кэш v53 |
| singulyar-ux-engine | v9 |
| Целевое решение | APP = {ver, build, cache} — один источник (T-05) |

## П.4. Инвентарь веб-API

Шестнадцать API уже работают на вечер — этот список дорожная карта сохраняет. Второй список — что не используется и почему: каждая строка либо осознанный отказ (анти-план), либо заготовка конкретной задачи.

Таблица 29. Используемые и неиспользуемые API платформы

| Статус | API |
| --- | --- |
| Используется | AudioContext + AnalyserNode (пульс, микрофон); getUserMedia (микрофон, запись); MediaRecorder + перебор mime; Wake Lock; Media Session; SpeechRecognition (Chrome); speechSynthesis + onboundary; Vibration; MutationObserver; matchMedia; visibilitychange; devicePixelRatio; ResizeObserver (М1); Cache API + Service Worker; Fullscreen-логика пульта; safe-area (env()) |
| Не используется | AudioWorklet — детекция ноты в главном потоке; IndexedDB — контента нет, prefs в localStorage; OffscreenCanvas / WebGL / WebGPU — сцены на Canvas 2D; Web Share API; Clipboard API; visualViewport; crypto.getRandomValues; IntersectionObserver; Notification; File System Access — будущая библиотека (T-10) |